Java 后端设计工程师 - 10 周全周期每日作战计划

生成时间：2026-08-15
当前进度：Day 08 开始
技术栈：Java 21 + Spring Boot 3.x + Spring Cloud Alibaba + MySQL 8 + Redis + RabbitMQ + ES
项目：简知社区（简化版知乎）

一、前言与调整说明

1.1 已完成进度回顾

| 天数 | 日期 | 完成内容 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 01 | 08-05 | 环境搭建、项目初始化 | 筑基期 |
| Day 02-03 | 08-06~07 | 用户/文章基础 CRUD、MyBatis-Plus | 筑基期 |
| Day 04 | 08-08 | 用户注册登录 | 筑基期 |
| Day 05 | 08-09 | 文章发布、分页查询 | 筑基期 |
| Day 06 | 08-10 | JWT 鉴权拦截 | 框架期（提前） |
| Day 07 | 08-11 | Redis 缓存浏览量 + 定时任务同步 | 框架期（提前） |

1.2 调整策略

由于 Day06-07 已提前进入框架期内容，后续计划做如下调整： - 筑基期（Day08-14）：回退补基础，Java 21 新特性 + Stream + MySQL 进阶 - 框架期（Day15-28）：不再只讲使用，深入 Spring Boot 自动装配、AOP、Redis 原理、RabbitMQ、Spring Security 原理 - 架构期（Day29-42）：微服务拆分 + ES + 分布式锁 + 性能优化 - 实战期（Day43-56）：项目功能补全 + Docker 部署 - 冲刺期（Day57-70）：八股 + 系统设计 + 算法 + 简历 + 面试

1.3 每日铁律（雷打不动）

| 时间段 | 内容 |
| --- | --- |
| 09:00-12:00 | 理论学习/源码：看视频/书，理解原理，做笔记 |
| 14:00-17:00 | 编码实战：必须敲代码，不要只看 |
| 19:30-21:30 | 复盘+八股+算法：整理笔记，背面试题，刷 2 道 LeetCode |

三条红线： 1. 每天提交代码到 GitHub 2. 每天写学习笔记（notes/dayXX-xxx.md） 3. 每 3 天向导师汇报进度

二、第一阶段：筑基期（Day08 - Day14）

目标：补全 Java 21 核心特性与 MySQL 进阶，夯实地基

Day 08（08-15 周六）—— Java 21 新特性（上）

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - Java 21 LTS 意义与升级点概览 - Record 类：语法、使用场景、与 Lombok @Data 的区别 - Pattern Matching for switch：switch (obj) 类型匹配，替代 instanceof 链

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day08/ 下新建练习： - 用 Record 定义 Point、UserRecord - 用 Pattern Matching Switch 重写旧 if-else instanceof 代码 - 项目应用：将项目中某个纯数据传输 DTO 尝试改为 Record

晚上 19:30-21:30 | 刷题 + 笔记 - LeetCode：第 1 题（Two Sum，尝试用 Stream）、第 15 题（三数之和，双指针） - 笔记：notes/day08-java21-record-switch.md

Day 09（08-16 周日）—— Stream API 深入

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - Stream 完整流程：创建 → 中间操作 → 终端操作 - 核心中间操作：filter、map、flatMap、sorted、distinct、limit、skip - 核心终端操作：collect、forEach、reduce、findFirst、anyMatch - Collectors 工具类：toList()、groupingBy()、partitioningBy()、joining()、mapping() - 关键理解：惰性求值、短路操作、并行流风险

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day09/ 下完成 5 个 Stream 练习： 1. 用户列表按年龄分组（groupingBy） 2. 过滤年龄>18，取名字，去重，排序（链式操作） 3. reduce 计算年龄总和 4. partitioningBy 分成成年/未成年两组 5. 将项目中某个 for 循环（如文章列表转 VO）改为 Stream 写法

晚上 19:30-21:30 | 刷题 + 笔记 - LeetCode：第 49 题（字母异位词分组，用 groupingBy）、第 347 题（前 K 个高频元素） - 笔记：notes/day09-stream-api.md

Day 10（08-17 周一）—— Java 21 新特性（下）+ Optional

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - Virtual Threads（虚拟线程）：概念、与平台线程区别、使用场景（先理解，不深究调优） - Text Blocks（文本块）：三引号字符串，适合 SQL、JSON、HTML - Sealed Classes（密封类）：sealed 限制继承，设计意图 - Optional 类：ofNullable、map、flatMap、orElse、orElseThrow，避免 null 地狱

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目重构任务： 1. 将 Java 中手写多行 SQL 字符串改为文本块（如有） 2. 用 Optional 重构 Service 层 getById 后判空逻辑 3. java-backend-code/day10/ 下写 Virtual Threads Demo（创建 1000 个虚拟线程）

晚上 19:30-21:30 | 刷题 + 笔记 - LeetCode：第 88 题（合并两个有序数组）、第 141 题（环形链表） - 笔记：notes/day10-virtual-threads-optional.md

Day 11（08-18 周二）—— MySQL 索引原理

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 索引底层：B+树 结构（为什么不用 B 树、Hash） - 聚簇索引 vs 非聚簇索引（主键索引 vs 二级索引） - 覆盖索引、最左前缀原则、索引下推（ICP） - 索引失效的 10 种场景

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 打开 jianzhi-community 数据库，执行： 1. 给 article 表 author_id、status、create_time 加索引，EXPLAIN 观察 type 变化 2. 给 comment 表 article_id + parent_id 加联合索引，验证最左前缀 3. 写一个慢查询（LIKE '%关键词%'），EXPLAIN 分析全表扫描原因 4. 对比主键查询和二级索引查询，理解回表

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 B+树结构图、聚簇/非聚簇区别 - 笔记：notes/day11-mysql-index.md

Day 12（08-19 周三）—— 事务与隔离级别

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - ACID 四个特性详解 - 事务传播行为：REQUIRED、REQUIRES_NEW、NESTED、SUPPORTS、MANDATORY - 隔离级别：读未提交、读已提交、可重复读（默认）、串行化 - 脏读、不可重复读、幻读 的发生条件与解决方案

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 审查现有项目代码： 1. 检查 ArticleServiceImpl、CommentServiceImpl 写操作是否加 @Transactional 2. 思考 addComment 中调用 articleService.updateById() 的事务边界 3. java-backend-code/day12/ 下写传播行为 Demo（模拟下单扣库存） 4. 命令行开两个 MySQL 客户端，手动模拟脏读和不可重复读

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写传播行为表格、隔离级别表格 - 笔记：notes/day12-mysql-transaction.md

Day 13（08-20 周四）—— MVCC + 锁机制 + SQL 优化

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - MVCC：undo log + ReadView，MySQL 如何实现可重复读 - 锁机制：共享锁（S）、排他锁（X）、意向锁、行锁、间隙锁（Gap Lock）、临键锁（Next-Key Lock） - 幻读在可重复读下能否完全避免？（MVCC + 间隙锁）

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - SQL 优化实战： 1. 优化分页查询：LIMIT 100000, 10 的优化方案（延迟关联、覆盖索引） 2. 优化评论列表：先查一级再循环查二级，思考更优方案 3. 检查所有 SELECT *，改为只查需要字段 4. 给 user 表 email 加唯一索引（如未加）

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 整理 MVCC + 锁机制八股 - 笔记：notes/day13-mysql-mvcc-lock.md

Day 14（08-21 周五）—— 筑基期总结 + 项目优化收尾

上午 09:00-12:00 | 知识串讲 - 画筑基期知识脑图（Java 21 新特性、Stream、MySQL 索引/事务/MVCC/锁） - 快速过一遍 Day08-Day13 笔记，标记不熟之处

下午 14:00-17:00 | 项目优化收尾 - 将 MySQL 知识应用到 jianzhi-community： 1. 所有表加合适索引，提交 schema_optimized.sql 2. 所有写操作确认加 @Transactional 3. 所有查询用 EXPLAIN 检查，消灭全表扫描 4. 能用 Stream/Optional/Record 的地方重构完

晚上 19:30-21:30 | 总结 + 预习 - 写 notes/day14-foundation-summary.md - 预习框架期：Spring Boot 自动装配原理、AOP 概念 - Git 提交：git commit -m "Day14: 筑基期结束，项目基础优化完成"

三、第二阶段：框架期（Day15 - Day28）

目标：深入 Spring Boot 原理、Redis 原理、消息队列、安全框架，不再停留在”会用”

Day 15（08-22 周六）—— Spring Boot 自动装配原理

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - @SpringBootApplication 拆解：@Configuration、@EnableAutoConfiguration、@ComponentScan - @EnableAutoConfiguration 原理：spring.factories、AutoConfigurationImportSelector - 条件注解：@ConditionalOnClass、@ConditionalOnProperty、@ConditionalOnMissingBean - Spring Boot 启动流程：SpringApplication.run() 内部做了什么

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day15/ 下： 1. 手写一个 Starter（自定义自动配置类 + spring.factories） 2. 用 @ConditionalOnProperty 实现功能开关 3. 调试项目启动，断点跟 AutoConfigurationImportSelector

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写自动装配流程图 - LeetCode：第 20 题（有效括号）、第 21 题（合并两个有序链表） - 笔记：notes/day15-springboot-autoconfig.md

Day 16（08-23 周日）—— Spring IOC 与 Bean 生命周期

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - IOC 容器：BeanFactory vs ApplicationContext - Bean 生命周期：实例化 → 属性赋值 → 初始化 → 使用 → 销毁 - 后置处理器：BeanPostProcessor、BeanFactoryPostProcessor - 循环依赖：三级缓存解决原理（singletonObjects、earlySingletonObjects、singletonFactories）

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day16/ 下： 1. 自定义 BeanPostProcessor，在 Bean 初始化前后打印日志 2. 手写一个循环依赖场景，观察 Spring 如何解决 3. 项目中找一处 @Autowired 注入，理解其底层是 BeanPostProcessor

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 Bean 生命周期图、循环依赖三级缓存图 - LeetCode：第 53 题（最大子数组和）、第 70 题（爬楼梯） - 笔记：notes/day16-spring-ioc-lifecycle.md

Day 17（08-24 周一）—— Spring AOP 原理与实战

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - AOP 核心概念：切面（Aspect）、连接点（JoinPoint）、切点（Pointcut）、通知（Advice） - 动态代理：JDK 动态代理（基于接口）vs CGLIB（基于继承） - @EnableAspectJAutoProxy 原理：AnnotationAwareAspectJAutoProxyCreator - 通知执行顺序：@Around → @Before → 方法 → @AfterReturning → @After → @Around 后半

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 统一日志切面：记录每个 Controller 方法的入参、出参、耗时 2. 统一权限切面：自定义 @RequireAuth 注解 + AOP 拦截（替代部分 JWT 拦截逻辑） 3. java-backend-code/day17/ 下手写 JDK 动态代理和 CGLIB 代理 Demo

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 AOP 执行流程图 - LeetCode：第 101 题（对称二叉树）、第 104 题（二叉树最大深度） - 笔记：notes/day17-spring-aop.md

Day 18（08-25 周二）—— Redis 数据类型与缓存三大问题

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - Redis 5 大基本类型底层：String（SDS）、List（QuickList）、Hash（ziplist/hashtable）、Set（intset/dict）、ZSet（skiplist + dict） - 缓存穿透：原因 + 解决方案（布隆过滤器、缓存空值） - 缓存击穿：原因 + 解决方案（互斥锁、逻辑过期） - 缓存雪崩：原因 + 解决方案（随机 TTL、多级缓存、熔断降级）

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 用 Redis 缓存文章详情，设置随机 TTL 防雪崩 2. 实现缓存空值方案，解决不存在的文章 ID 穿透问题 3. java-backend-code/day18/ 下用 Redisson 实现互斥锁解决缓存击穿

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写缓存三大问题解决方案对比表 - LeetCode：第 136 题（只出现一次的数字）、第 206 题（反转链表） - 笔记：notes/day18-redis-cache-problems.md

Day 19（08-26 周三）—— Redis 持久化与淘汰策略

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - RDB：快照原理、fork() + Copy-On-Write、save vs bgsave、优缺点 - AOF：追加日志、重写机制（bgrewriteaof）、appendfsync 三种策略 - 混合持久化（Redis 4.0+）：RDB + AOF - 内存淘汰策略：noeviction、allkeys-lru、volatile-lru、allkeys-random、volatile-ttl - LRU vs LFU：近似 LRU 的实现（随机采样）

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 配置实验： 1. 本地 Redis 配置 RDB + AOF，观察 dump.rdb 和 appendonly.aof 文件 2. 配置不同淘汰策略，用 redis-benchmark 压测观察内存使用 3. 项目中配置合理的 Redis 过期时间策略

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 RDB/AOF 对比表、持久化流程图 - LeetCode：第 226 题（翻转二叉树）、第 234 题（回文链表） - 笔记：notes/day19-redis-persistence.md

Day 20（08-27 周四）—— Redis 分布式锁

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 基于 SETNX 的分布式锁：加锁、解锁、过期时间 - Redisson 分布式锁：看门狗机制（自动续期）、可重入锁、读写锁、信号量 - RedLock 算法：多节点加锁，解决单点故障（了解即可） - 分布式锁的 5 个核心要素：互斥、防死锁、可重入、高性能、高可用

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 用 Redisson 实现分布式锁保护库存扣减（java-backend-code/day20/） 2. 项目中已有 Redis 缓存，思考哪些地方需要加分布式锁（如：定时任务同步浏览量时） 3. 手写 Redisson 看门狗源码分析笔记

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写分布式锁实现方案对比（SETNX vs Redisson vs Zookeeper） - LeetCode：第 283 题（移动零）、第 338 题（比特位计数） - 笔记：notes/day20-redis-distributed-lock.md

Day 21（08-28 周五）—— JWT 原理深入 + 自定义注解权限

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - JWT 结构：Header.Payload.Signature，Base64Url 编码 - 签名算法：HS256 vs RS256 - JWT 优点与缺点：无状态、不可撤销、Payload 大小问题 - Token 刷新策略：双 Token（Access Token + Refresh Token） - 你已经实现了 JWT，今天要深入理解为什么这样设计

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目优化： 1. 实现双 Token 机制（Access Token 15分钟 + Refresh Token 7天） 2. 自定义注解 @RequireAuth + @RequireAdmin，用 AOP 实现权限控制 3. 用 RS256 替换 HS256（生成公钥/私钥对）

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 JWT 结构图、双 Token 刷新流程图 - LeetCode：第 448 题（找到所有数组中消失的数字）、第 461 题（汉明距离） - 笔记：notes/day21-jwt-deep-dive.md

Day 22（08-29 周六）—— RabbitMQ 基础

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 消息队列核心概念：Producer、Consumer、Queue、Exchange、Binding、RoutingKey - Exchange 类型：Direct、Fanout、Topic、Headers - 消息可靠性：Confirm（生产者确认）、Ack（消费者确认）、持久化 - 消息模型：简单队列、Work Queue、发布/订阅、路由、主题

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day22/ 下： 1. 安装 RabbitMQ（Docker 一键启动） 2. 实现 Direct Exchange：发送消息、消费消息 3. 实现 Topic Exchange：用通配符路由 4. 配置生产者 Confirm 和消费者手动 Ack

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 RabbitMQ 消息流转图 - LeetCode：第 543 题（二叉树的直径）、第 617 题（合并二叉树） - 笔记：notes/day22-rabbitmq-basic.md

Day 23（08-30 周日）—— RabbitMQ 高级特性

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 死信队列（DLX）：消息过期、队列满、被拒绝、重试次数超限 - 延迟队列：TTL + DLX 实现、RabbitMQ 插件（Delayed Message） - 消息幂等性：为什么需要、如何实现（唯一 ID + 去重表） - 消息顺序性：单队列单消费者保证顺序

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 实现延迟队列：用户注册后 10 分钟发送欢迎邮件 2. 实现死信队列：处理消费失败的消息，记录到数据库人工处理 3. 实现消息幂等：消费前检查唯一 Message ID

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写死信队列流程图、延迟队列实现方案 - LeetCode：第 739 题（每日温度）、第 704 题（二分查找） - 笔记：notes/day23-rabbitmq-advanced.md

Day 24（08-31 周一）—— Spring Security 基础

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - Spring Security 核心：SecurityFilterChain、过滤器链 - 认证（Authentication）vs 授权（Authorization） - UserDetailsService、PasswordEncoder、AuthenticationManager - 过滤器链：UsernamePasswordAuthenticationFilter、BasicAuthenticationFilter

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day24/ 下： 1. 搭建最小 Spring Security 项目，配置内存用户 2. 自定义 UserDetailsService，从数据库加载用户 3. 配置 SecurityFilterChain，放行/拦截规则

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 Spring Security 过滤器链图 - LeetCode：第 35 题（搜索插入位置）、第 278 题（第一个错误的版本） - 笔记：notes/day24-spring-security-basic.md

Day 25（09-01 周二）—— Spring Security + JWT 整合

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - JWT 过滤器在 Security 链中的位置 - OncePerRequestFilter：自定义 JWT 认证过滤器 - SecurityContextHolder：线程级安全上下文 - 无状态会话：SessionCreationPolicy.STATELESS

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 将项目中已有的 JWT 拦截器整合到 Spring Security 过滤器链 2. 配置 SecurityFilterChain：登录/注册放行，其他需认证 3. 实现基于角色的权限控制（hasRole、hasAuthority）

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 Security + JWT 整合流程图 - LeetCode：第 98 题（验证二叉搜索树）、第 102 题（二叉树层序遍历） - 笔记：notes/day25-security-jwt-integration.md

Day 26（09-02 周三）—— 全局异常处理 + 统一响应

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - @ControllerAdvice + @ExceptionHandler 全局异常处理 - 自定义业务异常：BusinessException - 统一响应封装：Result<T> 的进一步完善 - 参数校验：@Valid + BindingResult + MethodArgumentNotValidException

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目优化： 1. 完善全局异常处理类，捕获所有异常类型 2. 统一响应封装，确保所有接口返回 Result<T> 3. 参数校验全局处理，自动提取校验错误信息 4. 自定义错误码枚举：ErrorCode

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - LeetCode：第 105 题（从前序与中序遍历序列构造二叉树）、第 114 题（二叉树展开为链表） - 笔记：notes/day26-global-exception.md

Day 27（09-03 周四）—— Swagger / OpenAPI 文档

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - OpenAPI 3.0 规范 - SpringDoc（Spring Boot 3 推荐）vs Springfox - 注解：@Operation、@ApiResponse、@Schema、@Parameter - 文档即代码：如何让接口文档和代码同步维护

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 引入 springdoc-openapi-starter-webmvc-ui 2. 为所有 Controller 添加 Swagger 注解 3. 配置文档信息（标题、版本、作者） 4. 配置 JWT Token 在 Swagger 中可输入

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - LeetCode：第 155 题（最小栈）、第 200 题（岛屿数量） - 笔记：notes/day27-swagger-openapi.md

Day 28（09-04 周五）—— 框架期总结 + 项目框架层完善

上午 09:00-12:00 | 知识串讲 - 画框架期知识脑图（Spring Boot 自动装配、IOC/AOP、Redis 原理、RabbitMQ、Security） - 快速过一遍 Day15-Day27 笔记

下午 14:00-17:00 | 项目完善 - 确保项目具备以下框架层能力： 1. 统一响应封装 + 全局异常处理 2. JWT + Spring Security 整合认证授权 3. Redis 缓存（防穿透/击穿/雪崩） 4. RabbitMQ 异步消息（延迟队列、死信队列） 5. Swagger 接口文档 6. AOP 日志切面

晚上 19:30-21:30 | 总结 + 预习 - 写 notes/day28-framework-summary.md - 预习架构期：微服务拆分原则、CAP 理论、BASE 理论 - Git 提交：git commit -m "Day28: 框架期结束，项目框架层完善"

四、第三阶段：架构期（Day29 - Day42）

目标：微服务拆分、ES 搜索、分布式锁深入、性能优化

Day 29（09-05 周六）—— 微服务架构理论

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 单体架构 vs 微服务架构：优缺点对比 - 微服务拆分原则：按业务领域（DDD）、按数据边界、按团队规模 - CAP 理论：一致性、可用性、分区容错性，只能三选二 - BASE 理论：基本可用、软状态、最终一致性 - 服务间通信：同步（HTTP/RPC）vs 异步（消息队列）

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 设计任务： 1. 为「简知社区」设计微服务拆分方案（画服务边界图） 2. 确定服务列表：user-service、content-service、interaction-service、search-service、notification-service 3. 设计服务间调用关系和数据边界

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 CAP/BASE 图解 - LeetCode：第 207 题（课程表）、第 210 题（课程表 II） - 笔记：notes/day29-microservice-theory.md

Day 30（09-06 周日）—— Nacos 服务注册与配置中心

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 服务注册发现：为什么需要、客户端发现 vs 服务端发现 - Nacos：服务注册、服务发现、健康检查（临时实例 vs 持久实例） - Nacos 配置中心：动态配置、配置热更新、配置共享、配置优先级 - 注册中心对比：Nacos vs Eureka vs Consul

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 环境搭建： 1. Docker 启动 Nacos（单机模式） 2. 将现有项目拆出一个 user-service，注册到 Nacos 3. 配置中心：将数据库配置放到 Nacos，实现热更新

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写服务注册发现流程图 - LeetCode：第 3 题（无重复字符的最长子串）、第 11 题（盛最多水的容器） - 笔记：notes/day30-nacos.md

Day 31（09-07 周一）—— OpenFeign 远程调用

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - OpenFeign：声明式 HTTP 客户端，简化服务间调用 - 负载均衡：Ribbon（已停更）→ Spring Cloud LoadBalancer - Feign 工作原理：动态代理 + 编码器 + 解码器 - 超时配置、重试机制、日志配置

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. content-service 通过 OpenFeign 调用 user-service 获取作者信息 2. 配置负载均衡（轮询、随机） 3. 配置 Feign 超时和重试 4. 自定义 Feign 拦截器传递 JWT Token

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 Feign 调用流程图 - LeetCode：第 17 题（电话号码的字母组合）、第 39 题（组合总和） - 笔记：notes/day31-openfeign.md

Day 32（09-08 周二）—— Gateway 网关

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - API 网关作用：路由、鉴权、限流、熔断、日志、协议转换 - Spring Cloud Gateway：基于 Spring 5 + WebFlux + Reactor - 核心概念：Route（路由）、Predicate（断言）、Filter（过滤器） - 过滤器类型：Gateway Filter（单路由）、Global Filter（全局）

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 新建 gateway-service，注册到 Nacos 2. 配置路由：所有 /api/user/** 转发到 user-service 3. 自定义 Global Filter：JWT 统一鉴权（网关层鉴权，下游服务免鉴权） 4. 配置限流：Redis + Lua 脚本实现令牌桶

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写网关架构图、限流算法对比（令牌桶 vs 漏桶 vs 计数器） - LeetCode：第 46 题（全排列）、第 78 题（子集） - 笔记：notes/day32-gateway.md

Day 33（09-09 周三）—— Sentinel 熔断降级

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 熔断降级：为什么需要、雪崩效应 - Sentinel：流量控制、熔断降级、系统保护、热点参数限流 - 熔断策略：慢调用比例、异常比例、异常数 - 降级策略：返回默认值、返回错误提示、调用备用逻辑

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 接入 Sentinel Dashboard 2. 为 user-service 的登录接口配置限流（QPS = 10） 3. 为 content-service 的文章查询配置熔断（慢调用比例 > 50%） 4. 配置降级回调方法

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写熔断状态转换图（Closed → Open → Half-Open） - LeetCode：第 79 题（单词搜索）、第 131 题（分割回文串） - 笔记：notes/day33-sentinel.md

Day 34（09-10 周四）—— Seata 分布式事务（概念）

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 分布式事务问题：本地事务无法跨服务 - 2PC（两阶段提交）：准备阶段 + 提交阶段，同步阻塞问题 - 3PC（三阶段提交）：引入预提交，解决协调者单点故障 - TCC：Try-Confirm-Cancel，业务层面补偿 - Saga：长事务拆分，正向服务 + 补偿服务 - Seata：AT 模式（基于 SQL 解析反向生成回滚 SQL）、TCC 模式、Saga 模式

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 环境搭建： 1. Docker 启动 Seata Server（TC） 2. 配置 AT 模式：在每个服务数据库加 undo_log 表 3. 写一个跨服务事务 Demo（模拟发文章送积分）

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写分布式事务方案对比表（2PC/3PC/TCC/Saga/AT） - LeetCode：第 200 题（岛屿数量，复习）、第 322 题（零钱兑换） - 笔记：notes/day34-seata.md

Day 35（09-11 周五）—— 微服务拆分实战（上）

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 回顾微服务拆分方案 - 服务间数据一致性：最终一致性、分布式事务选型 - 接口版本控制：URL 版本号、Header 版本号 - 服务文档聚合：Gateway + Swagger 聚合所有服务文档

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目拆分： 1. 完成 user-service 拆分（用户注册、登录、信息查询） 2. 完成 content-service 拆分（文章 CRUD） 3. 配置服务间调用和数据同步

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - LeetCode：第 300 题（最长递增子序列）、第 309 题（最佳买卖股票时机含冷冻期） - 笔记：notes/day35-microservice-practice-1.md

Day 36（09-12 周六）—— Elasticsearch 基础

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 倒排索引：Term Dictionary + Posting List，为什么搜索快 - 分词器：IK 分词器（细粒度 vs 智能分词）、自定义词库 - Mapping：字段类型（text、keyword、date、integer）、动态 Mapping - Analyzer：Character Filter → Tokenizer → Token Filter

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 环境搭建： 1. Docker 启动 Elasticsearch + Kibana 2. 创建 article 索引，配置 IK 分词器 3. 插入测试文档，用 Kibana Dev Tools 查询 4. 测试 match、term、bool、range 查询

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写倒排索引结构图 - LeetCode：第 33 题（搜索旋转排序数组）、第 34 题（在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置） - 笔记：notes/day36-es-basic.md

Day 37（09-13 周日）—— ES 实战（文章搜索）

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - relevance score：TF-IDF、BM25 算法（了解原理） - 高亮显示：highlight 字段配置 - 聚合查询：aggs（桶聚合、指标聚合） - 分页：from/size（浅分页）vs search_after（深分页）vs scroll（快照）

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 新建 search-service，接入 ES 2. 文章发布时同步写入 ES（监听 RabbitMQ 消息） 3. 实现文章搜索接口：标题/内容搜索 + 高亮 + 按热度排序 4. 实现搜索建议（自动补全）

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 ES 搜索流程图 - LeetCode：第 4 题（寻找两个正序数组的中位数）、第 23 题（合并 K 个升序链表） - 笔记：notes/day37-es-search.md

Day 38（09-14 周一）—— 分布式锁深入

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 回顾 Redis 分布式锁（Redisson） - Zookeeper 分布式锁：临时顺序节点、Watch 机制 - etcd 分布式锁：Revision 机制、Lease 租约 - 分布式锁选型对比：Redis（高性能）vs Zookeeper（高可靠）vs etcd（云原生）

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day38/ 下： 1. 手写基于 Zookeeper 的分布式锁（Curator 框架） 2. 对比 Redisson 锁和 Zookeeper 锁的性能 3. 思考项目中哪些地方真正需要分布式锁

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写三种分布式锁对比表 - LeetCode：第 42 题（接雨水）、第 84 题（柱状图中最大的矩形） - 笔记：notes/day38-distributed-lock-advanced.md

Day 39（09-15 周二）—— JVM 调优基础

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - JVM 内存模型：堆（新生代/老年代）、方法区、虚拟机栈、本地方法栈、程序计数器 - 垃圾回收算法：标记-清除、标记-复制、标记-整理、分代收集 - 垃圾收集器：Serial、ParNew、Parallel Scavenge、CMS、G1、ZGC（Java 21 默认） - GC 调优参数：-Xms、-Xmx、-XX:+UseG1GC、-XX:MaxGCPauseMillis

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 调优实验： 1. 用 jvisualvm 或 jconsole 监控本地项目 JVM 2. 配置不同 GC 收集器，观察 GC 日志 3. 模拟内存泄漏（静态集合持有对象），观察堆内存变化

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 JVM 内存结构图、GC 收集器对比表 - LeetCode：第 85 题（最大矩形）、第 128 题（最长连续序列） - 笔记：notes/day39-jvm-tuning.md

Day 40（09-16 周三）—— 性能优化实战

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - SQL 优化：索引优化、避免全表扫描、减少回表、批量操作 - 连接池优化：HikariCP 参数（maximumPoolSize、connectionTimeout、idleTimeout） - 异步优化：@Async、CompletableFuture、线程池配置 - 缓存优化：多级缓存（本地 Caffeine + 远程 Redis）

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目优化： 1. 配置 HikariCP 连接池参数 2. 用 @Async 异步发送通知消息 3. 引入 Caffeine 作为一级缓存（文章热点数据） 4. 批量操作优化（如：批量插入评论）

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - LeetCode：第 146 题（LRU 缓存）、第 460 题（LFU 缓存） - 笔记：notes/day40-performance-optimization.md

Day 41（09-17 周四）—— 性能压测

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 性能指标：QPS、TPS、RT（响应时间）、并发数、吞吐量 - 压测工具：JMeter、Apache Bench、wrk - 压测场景设计：基准测试、负载测试、压力测试、稳定性测试 - 性能瓶颈分析：CPU、内存、磁盘 I/O、网络 I/O、数据库

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 压测实验： 1. 安装 JMeter，录制文章查询接口测试脚本 2. 配置线程组：100 并发、持续 5 分钟 3. 观察 QPS、RT、错误率 4. 分析压测结果，找出瓶颈（如：数据库连接池不足）

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写压测报告模板 - LeetCode：第 295 题（数据流的中位数）、第 380 题（常数时间插入、删除和获取随机元素） - 笔记：notes/day41-performance-testing.md

Day 42（09-18 周五）—— 架构期总结 + 完整架构图

上午 09:00-12:00 | 知识串讲 - 画完整系统架构图： - 服务拆分图 - 调用关系图 - 数据流向图 - 部署架构图

下午 14:00-17:00 | 项目完善 - 确保架构期所有组件运行正常： 1. Nacos 服务注册 2. Gateway 路由 + 限流 3. OpenFeign 服务调用 4. Sentinel 熔断 5. ES 搜索服务 6. RabbitMQ 消息队列

晚上 19:30-21:30 | 总结 + 预习 - 写 notes/day42-architecture-summary.md - 预习实战期：评论系统、点赞系统、Feed 流 - Git 提交：git commit -m "Day42: 架构期结束，微服务架构搭建完成"

五、第四阶段：实战期（Day43 - Day56）

目标：补全「简知社区」所有核心功能，Docker 部署上线

Day 43（09-19 周六）—— 评论系统（树形结构）

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 评论系统设计方案： - 一级评论（对文章）+ 二级回复（对评论） - 存储方案：邻接表（parent_id）vs 路径枚举 vs 嵌套集合 - 分页策略：一级评论分页 + 二级回复按需加载

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 创建 comment 表（article_id、user_id、content、parent_id、reply_to_id） 2. 实现发表评论（一级 + 二级） 3. 实现删除评论（级联删除二级回复） 4. 实现评论列表查询（树形结构，分页）

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - LeetCode：第 94 题（二叉树的中序遍历）、第 144 题（二叉树的前序遍历） - 笔记：notes/day43-comment-system.md

Day 44（09-20 周日）—— 点赞/收藏系统

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 点赞/收藏设计： - Redis 存储：Set 结构（article:like:articleId → userId Set） - 计数：String 结构（article:like:count:articleId） - 定时同步：Redis → MySQL（保证最终一致性） - 幂等性：同一用户重复点赞只算一次

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 实现点赞/取消点赞（Redis Set + 计数） 2. 实现收藏/取消收藏（Redis Set + 计数） 3. 定时任务同步点赞数到 MySQL 4. 查询用户是否已点赞/收藏

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - LeetCode：第 169 题（多数元素）、第 229 题（求众数 II） - 笔记：notes/day44-like-favorite.md

Day 45（09-21 周一）—— Feed 流设计

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - Feed 流模型： - 推模式（Push）：发布时推送到粉丝收件箱，读快写慢 - 拉模式（Pull）：读取时拉取关注列表文章，读慢写快 - 推拉结合（Push + Pull）：大 V 用拉，普通用户用推 - 时间线排序：时间倒序 vs 智能排序（热度算法） - 存储方案：Redis ZSet（score = 时间戳）

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 实现用户关注/取消关注 2. 推模式：用户发文章时，推送到所有粉丝的 Redis ZSet 3. 拉取 Feed 流接口：分页获取关注用户的文章 4. 大 V 特殊处理（如粉丝 > 1000 用拉模式）

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 Feed 流推拉模式对比图 - LeetCode：第 23 题（合并 K 个升序链表，复习）、第 315 题（计算右侧小于当前元素的个数） - 笔记：notes/day45-feed-stream.md

Day 46（09-22 周二）—— 消息通知系统

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 消息通知类型：系统通知、评论回复通知、点赞通知、关注通知 - 存储方案：MySQL 存储通知内容 + Redis 存储未读数 - 推送方式：WebSocket（实时）、轮询（简单）、SSE（Server-Sent Events）

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 创建 notification 表 2. 评论/点赞时发送 RabbitMQ 消息 3. 消费者异步写入通知表 4. 查询通知列表 + 标记已读 5. 未读消息数（Redis 计数）

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - LeetCode：第 239 题（滑动窗口最大值）、第 295 题（数据流的中位数，复习） - 笔记：notes/day46-notification.md

Day 47（09-23 周三）—— 用户关注系统 + 个人中心

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 关注关系存储：邻接表（follower_id、followee_id） - 双向关注查询：粉丝列表、关注列表 - 个人中心数据聚合：我的文章、我的评论、我的点赞、我的收藏

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 完善关注/取消关注接口 2. 个人中心：我的发布（分页） 3. 个人中心：我的评论（分页） 4. 个人中心：我的点赞/收藏（分页） 5. 用户主页：展示用户信息 + 文章列表

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - LeetCode：第 138 题（复制带随机指针的链表）、第 148 题（排序链表） - 笔记：notes/day47-user-center.md

Day 48（09-24 周四）—— 文件上传（OSS/本地）

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 文件上传方案：本地存储 vs 对象存储（OSS/COS/OBS） - 图片处理：缩略图、水印、格式转换 - 上传安全：文件类型校验、大小限制、文件名防重名（UUID） - 前端直传 vs 服务端代理上传

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 实现本地文件上传（头像、文章封面） 2. （可选）接入阿里云 OSS SDK 3. 图片压缩（Thumbnailator） 4. 文件访问 URL 生成

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - LeetCode：第 155 题（最小栈，复习）、第 394 题（字符串解码） - 笔记：notes/day48-file-upload.md

Day 49（09-25 周五）—— 后台管理系统

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 后台管理需求：用户管理、文章审核、数据统计 - 管理员权限设计：role 表、permission 表、RBAC 模型 - 数据权限：只能看自己部门的数据（暂不需要，了解即可）

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 管理员登录（单独接口，返回管理员 Token） 2. 文章审核：待审核列表、通过、拒绝 3. 用户管理：用户列表、禁用/启用 4. 数据统计：注册用户量、文章发布量（简单统计）

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - LeetCode：第 437 题（路径总和 III）、第 560 题（和为 K 的子数组） - 笔记：notes/day49-admin-system.md

Day 50（09-26 周六）—— Docker 基础

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - Docker 核心概念：镜像（Image）、容器（Container）、仓库（Registry） - Dockerfile 指令：FROM、RUN、COPY、ADD、CMD、ENTRYPOINT、ENV、EXPOSE - Docker 网络：bridge、host、none - Docker 数据持久化：Volume、Bind Mount

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 环境搭建： 1. 安装 Docker Desktop（Windows）或 Docker Engine（Linux） 2. 为 user-service 编写 Dockerfile 3. 构建镜像：docker build -t user-service:1.0 . 4. 运行容器：docker run -p 8081:8081 user-service:1.0

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 Docker 架构图 - LeetCode：第 3 题（无重复字符的最长子串，复习）、第 76 题（最小覆盖子串） - 笔记：notes/day50-docker-basic.md

Day 51（09-27 周日）—— Docker Compose 部署

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - Docker Compose：多容器编排 - docker-compose.yml 语法：services、networks、volumes、depends_on - 环境变量配置：.env 文件 - 容器间通信：服务名即主机名

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 编写 docker-compose.yml： - MySQL 8.0 - Redis 7.x - RabbitMQ - Elasticsearch + Kibana - Nacos - user-service、content-service、gateway-service 2. docker-compose up -d 一键启动全部服务 3. 测试接口连通性

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 Docker Compose 部署架构图 - LeetCode：第 56 题（合并区间）、第 57 题（插入区间） - 笔记：notes/day51-docker-compose.md

Day 52（09-28 周一）—— Nginx 反向代理 + 负载均衡

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - Nginx 核心功能：反向代理、负载均衡、静态资源服务、SSL 终端 - 负载均衡算法：轮询（round_robin）、权重（weight）、IP 哈希（ip_hash）、最少连接（least_conn） - 反向代理配置：proxy_pass、proxy_set_header - 静态资源配置：location 匹配规则

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 环境搭建： 1. Docker 启动 Nginx 2. 配置反向代理：所有请求转发到 Gateway 3. 配置静态资源服务（图片、前端资源） 4. 配置负载均衡（启动多个 Gateway 实例）

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 Nginx 反向代理流程图 - LeetCode：第 253 题（会议室 II）、第 435 题（无重叠区间） - 笔记：notes/day52-nginx.md

Day 53（09-29 周二）—— 项目联调测试

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 接口测试：Postman / Apifox 集合测试 - 单元测试：JUnit 5 + Mockito - 集成测试：@SpringBootTest、Testcontainers - 性能测试：JMeter 压测核心接口

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 测试任务： 1. 为 UserService 写单元测试（Mockito） 2. 为文章发布接口写集成测试 3. 用 Apifox 导出完整接口文档 4. JMeter 压测登录、文章查询、搜索接口

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - LeetCode：第 31 题（下一个排列）、第 48 题（旋转图像） - 笔记：notes/day53-testing.md

Day 54（09-30 周三）—— 接口幂等 + 防重放

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 幂等性：同一操作执行多次结果相同 - 幂等场景：重复提交表单、网络超时重试、消息队列重复消费 - 防重放攻击：时间戳 + 随机数 + 签名、Token 机制 - 实现方案：数据库唯一索引、Redis SETNX、Token 令牌

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 项目实战： 1. 为文章发布接口加幂等：前端传 idempotency-key，Redis 去重 5 分钟 2. 为点赞接口加幂等：防止重复点赞 3. 为支付相关操作（如有）设计幂等方案

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写幂等实现方案对比表 - LeetCode：第 166 题（分数到小数）、第 179 题（最大数） - 笔记：notes/day54-idempotency.md

Day 55（10-01 周四）—— 项目文档完善

上午 09:00-12:00 | 文档编写 - 接口设计文档：RESTful 规范、请求/响应示例、错误码说明 - 数据库设计文档：ER 图、表结构、索引设计、分表分库思路 - 缓存设计文档：缓存策略、更新策略、一致性保证 - 部署文档：Docker Compose 部署步骤、环境变量说明

下午 14:00-17:00 | 文档编写 - 系统架构文档： - 服务拆分图 - 调用关系图 - 数据流向图 - 部署架构图 - README.md 完善：项目介绍、技术栈、快速启动、目录结构

晚上 19:30-21:30 | 总结 + 笔记 - 整理所有文档到 docs/ 目录 - 笔记：notes/day55-documentation.md

Day 56（10-02 周五）—— 实战期总结 + 项目演示准备

上午 09:00-12:00 | 项目检查 - 功能清单核对： - [ ] 用户注册/登录/JWT 认证 - [ ] 文章发布/编辑/删除/分页查询 - [ ] 文章搜索（ES + 高亮） - [ ] 评论系统（一级 + 二级） - [ ] 点赞/收藏 - [ ] 用户关注/Feed 流 - [ ] 消息通知 - [ ] 个人中心 - [ ] 后台管理 - [ ] 文件上传 - [ ] Docker 部署

下午 14:00-17:00 | 演示准备 - 录制项目演示视频（5-10 分钟） - 准备演示脚本：从注册 → 发文章 → 评论 → 点赞 → 搜索 - 确保 Docker Compose 能一键启动

晚上 19:30-21:30 | 总结 + 预习 - 写 notes/day56-practice-summary.md - 预习冲刺期：八股文重点、系统设计方法 - Git 提交：git commit -m "Day56: 实战期结束，简知社区 v1.0 完成" - 打 Tag：git tag v1.0

六、第五阶段：冲刺期（Day57 - Day70）

目标：八股文 + 系统设计 + 算法 + 简历 + 面试，拿到 Offer

Day 57（10-03 周六）—— Java 八股文串讲（上）

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 集合框架： - ArrayList vs LinkedList（扩容、随机访问、插入删除） - HashMap 源码：扰动函数、扩容机制、链表转红黑树（长度 8） - ConcurrentHashMap：JDK 1.7（Segment 分段锁）vs JDK 1.8（CAS + synchronized） - 线程池： - 7 大参数：核心线程数、最大线程数、存活时间、队列、拒绝策略、线程工厂 - 4 大拒绝策略：AbortPolicy、CallerRunsPolicy、DiscardPolicy、DiscardOldestPolicy - 常见线程池：FixedThreadPool、CachedThreadPool、SingleThreadExecutor 的隐患

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day57/ 下： 1. 手写简易 HashMap（数组 + 链表） 2. 手写线程池（理解核心逻辑） 3. 用 juc 包实现生产者-消费者模型

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 HashMap put 流程图、线程池执行流程图 - LeetCode：第 5 题（最长回文子串）、第 22 题（括号生成） - 笔记：notes/day57-java-bagu-1.md

Day 58（10-04 周日）—— Java 八股文串讲（下）

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - JVM： - 内存模型（堆、栈、方法区、程序计数器） - 垃圾回收算法与收集器（G1、ZGC） - 类加载机制：加载 → 验证 → 准备 → 解析 → 初始化 - 双亲委派模型与打破（Tomcat、SPI） - 并发编程： - volatile：可见性、禁止指令重排序（内存屏障） - synchronized：锁升级（无锁 → 偏向锁 → 轻量级锁 → 重量级锁） - AQS：AbstractQueuedSynchronizer 原理、ReentrantLock 实现 - JUC 工具类：CountDownLatch、CyclicBarrier、Semaphore

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day58/ 下： 1. 手写单例模式（懒汉 DCL、静态内部类、枚举） 2. 手写阻塞队列（理解 AQS 条件队列） 3. 用 CountDownLatch 实现多线程并发执行

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 synchronized 锁升级图、AQS 队列图 - LeetCode：第 25 题（K 个一组翻转链表）、第 32 题（最长有效括号） - 笔记：notes/day58-java-bagu-2.md

Day 59（10-05 周一）—— Spring 八股文串讲

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - Spring IOC：Bean 生命周期、循环依赖三级缓存、后置处理器 - Spring AOP：JDK 动态代理 vs CGLIB、通知执行顺序 - Spring 事务：传播行为、隔离级别、失效场景（同类调用、非 public、异常被吞） - Spring Boot：自动装配原理、Starter 机制、条件注解

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day59/ 下： 1. 手写 Spring 事务失效的 5 种场景并验证 2. 手写一个自定义 Starter 3. 用 AOP 实现接口耗时统计

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 Spring 事务传播行为表格、事务失效场景清单 - LeetCode：第 41 题（缺失的第一个正数）、第 44 题（通配符匹配） - 笔记：notes/day59-spring-bagu.md

Day 60（10-06 周二）—— MySQL + Redis 八股文串讲

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - MySQL： - 索引：B+树、聚簇/非聚簇、覆盖索引、最左前缀、索引下推 - 事务：ACID、隔离级别、MVCC、undo log、ReadView - 锁：行锁、间隙锁、临键锁、死锁检测 - 日志：binlog（逻辑日志）、redo log（物理日志）、undo log - Redis： - 数据类型底层：SDS、ziplist、skiplist、intset - 持久化：RDB vs AOF vs 混合持久化 - 缓存问题：穿透、击穿、雪崩 - 分布式锁：SETNX vs Redisson（看门狗） - 集群：主从复制、哨兵、Cluster

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day60/ 下： 1. 手写 MySQL 死锁场景并分析 2. 手写 Redis 缓存穿透/击穿/雪崩的解决方案代码 3. 手写 Redisson 分布式锁使用示例

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写 MySQL 日志流转图（binlog/redo log/undo log） - LeetCode：第 54 题（螺旋矩阵）、第 59 题（螺旋矩阵 II） - 笔记：notes/day60-mysql-redis-bagu.md

Day 61（10-07 周三）—— 系统设计（上）

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 系统设计方法论： - 4S 分析法：Scenario（场景）、Service（服务）、Storage（存储）、Scale（扩展） - 从需求分析到架构设计的完整流程 - 秒杀系统： - 核心挑战：高并发、超卖、库存一致性 - 方案：Redis 预减库存 + 异步下单 + 消息队列削峰 - 限流：令牌桶、漏桶、验证码防刷

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day61/ 下： 1. 手写秒杀系统核心代码（Redis 原子减库存 + 异步下单） 2. 用 Guava RateLimiter 实现限流 3. 画秒杀系统架构图

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写秒杀系统架构图、时序图 - LeetCode：第 62 题（不同路径）、第 64 题（最小路径和） - 笔记：notes/day61-system-design-seckill.md

Day 62（10-08 周四）—— 系统设计（下）

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 短链系统： - 核心问题：长 URL 转短 URL、短 URL 跳转、防重复、过期清理 - 算法：Base62 编码、发号器（自增 ID、雪花算法） - 存储：MySQL + Redis 缓存 - IM 即时通讯： - 核心问题：消息可靠投递、消息顺序、已读回执、离线消息 - 方案：WebSocket + 消息队列 + 消息 ID 去重

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - java-backend-code/day62/ 下： 1. 手写短链生成与解析代码（Base62 + 雪花算法） 2. 画 IM 系统架构图 3. 手写消息 ID 去重方案

晚上 19:30-21:30 | 八股 + 笔记 - 手写短链系统架构图、IM 消息流转图 - LeetCode：第 72 题（编辑距离）、第 139 题（单词拆分） - 笔记：notes/day62-system-design-shortlink-im.md

Day 63（10-09 周五）—— 模拟面试（技术一面）

上午 09:00-12:00 | 模拟面试 - 找朋友/导师进行第一次模拟面试（或自问自答） - 面试范围：Java 基础、集合、多线程、JVM、MySQL、Redis - 记录被问倒的问题，标记为薄弱点

下午 14:00-17:00 | 薄弱点专项 - 针对上午模拟面试的薄弱点： 1. 重新查阅资料，深入理解 2. 手写关键流程图 3. 用自己的话复述（能讲清楚 = 真懂了）

晚上 19:30-21:30 | 算法 + 笔记 - LeetCode：第 152 题（乘积最大子数组）、第 198 题（打家劫舍） - 笔记：notes/day63-mock-interview-1.md

Day 64（10-10 周六）—— 简历编写

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 简历结构：个人信息 → 技术栈 → 项目经历 → 教育背景 → 自我评价 - STAR 法则：Situation（背景）、Task（任务）、Action（行动）、Result（结果） - 项目亮点提炼： - 不要写”负责 XX 模块”，要写”通过 XX 技术解决了 XX 问题，使 XX 指标提升 XX%” - 量化结果：QPS 从 100 提升到 1000、接口响应时间从 200ms 降到 50ms

下午 14:00-17:00 | 编码实战 - 编写简历： 1. 完成简历初稿（1-2 页） 2. 提炼「简知社区」3-5 个技术亮点 3. 每个亮点用 STAR 法则描述 4. 技术栈按熟练度排序

晚上 19:30-21:30 | 笔记 - 笔记：notes/day64-resume-draft.md

Day 65（10-11 周日）—— 简历优化 + 自我介绍

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 自我介绍模板：1-2 分钟，包含：背景 + 技术栈 + 项目亮点 + 求职意向 - 项目介绍技巧：先讲业务背景，再讲技术挑战，最后讲解决方案和成果 - 常见问题准备： - 为什么离职/换工作？ - 你的优缺点是什么？ - 遇到过最大的技术挑战是什么？

下午 14:00-17:00 | 实战 - 简历优化： 1. 找朋友/导师 review 简历，收集反馈 2. 根据反馈修改简历 3. 背诵自我介绍（录音，听自己的表达） 4. 准备 3 个项目的详细介绍（每个 3-5 分钟）

晚上 19:30-21:30 | 算法 + 笔记 - LeetCode：第 213 题（打家劫舍 II）、第 221 题（最大正方形） - 笔记：notes/day65-resume-optimization.md

Day 66（10-12 周一）—— 模拟面试（技术二面 + HR 面）

上午 09:00-12:00 | 模拟面试 - 第二次模拟面试： - 技术二面范围：系统设计、项目深挖、源码阅读 - 重点问题： - 如果用户量增长 10 倍，你的系统怎么扩展？ - 你项目中的 Redis 缓存一致性怎么保证？ - 看过 Spring 源码吗？讲一个你印象深刻的类

下午 14:00-17:00 | HR 面准备 - HR 面常见问题： - 期望薪资（了解市场价位，给自己定底线和理想值） - 职业规划（短期 1 年、中期 3 年） - 为什么选我们公司？ - 你有什么想问我的？（准备 2-3 个好问题） - 练习回答，录音复盘

晚上 19:30-21:30 | 算法 + 笔记 - LeetCode：第 240 题（搜索二维矩阵 II）、第 287 题（寻找重复数） - 笔记：notes/day66-mock-interview-2.md

Day 67（10-13 周二）—— 查漏补缺

上午 09:00-12:00 | 薄弱点专项 - 回顾 Day63 和 Day66 模拟面试中被问倒的问题 - 重点攻克 3-5 个最薄弱的知识点 - 每个知识点做到：能画图、能写代码、能讲清楚

下午 14:00-17:00 | 算法突击 - LeetCode Hot 100 中还未做过的重点题： - 动态规划：股票系列、背包问题 - 二叉树：遍历、最近公共祖先 - 链表：相交、环、重排 - 每道题手写代码，不要只看答案

晚上 19:30-21:30 | 笔记 - 整理薄弱点清单和解决方案 - 笔记：notes/day67-gap-analysis.md

Day 68（10-14 周三）—— 投递策略 + 内推渠道

上午 09:00-12:00 | 理论学习 - 投递策略： - 先投中小公司练手，再投目标公司 - 每天投递 5-10 家，记录投递状态（Excel 表格） - 优先内推（成功率高、反馈快） - 内推渠道： - Boss 直聘、脉脉、LinkedIn - 牛客网内推帖、GitHub 内推库 - 朋友/同学/前同事内推

下午 14:00-17:00 | 实战 - 投递准备： 1. 注册 Boss 直聘、脉脉，完善在线简历 2. 准备 3 个版本的简历（侧重不同：Java 后端/微服务/全栈） 3. 制作投递跟踪表（公司、岗位、投递时间、状态、备注） 4. 找 3-5 个目标岗位，分析 JD（Job Description），匹配技能点

晚上 19:30-21:30 | 算法 + 笔记 - LeetCode：第 437 题（路径总和 III，复习）、第 560 题（和为 K 的子数组，复习） - 笔记：notes/day68-job-application.md

Day 69（10-15 周四）—— LeetCode 保持手感

上午 09:00-12:00 | 算法练习 - LeetCode 每日一题（中等难度） - 重点复习之前做错的题（看收藏夹） - 手写 2 道动态规划题（股票系列或背包问题）

下午 14:00-17:00 | 项目复盘 - 快速过一遍「简知社区」项目代码： 1. 每个模块的核心逻辑能讲清楚 2. 关键技术点能回答为什么这样设计 3. 准备 2-3 个”如果重做会怎么优化”的点

晚上 19:30-21:30 | 面试准备 - 背诵自我介绍 - 复习项目亮点（STAR 法则） - 准备 2-3 个提问面试官的好问题 - 笔记：notes/day69-final-prep.md

Day 70（10-16 周五）—— 毕业典礼 + 后续规划

上午 09:00-12:00 | 总结回顾 - 回顾 10 周学习历程： - 画了哪些图？写了多少代码？刷了多少题？ - 最大的收获是什么？最大的遗憾是什么？ - 整理所有笔记，建立个人知识库索引

下午 14:00-17:00 | 后续规划 - 面试期安排： - 每天保持 1-2 场面试的节奏 - 每场面试后写面经（问题 + 自己的回答 + 改进点） - 持续刷 LeetCode（每日一题） - 技术深耕方向（拿到 Offer 后）： - 源码阅读：Spring、MyBatis、Netty - 云原生：Kubernetes、Service Mesh - 大数据：Flink、Spark（可选）

晚上 19:30-21:30 | 庆祝 + 笔记 - 写 notes/day70-graduation.md - 给自己放个小假，但保持手感 - Git 提交：git commit -m "Day70: 10 周计划完成，简知社区 v1.0 + 全套笔记" - 最终 Tag：git tag v1.0-final

七、附录

附录 A：每日 LeetCode 题目总表

| 天数 | 题号 | 题目 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day08 | 1, 15 | Two Sum, 三数之和 | 数组/双指针 |
| Day09 | 49, 347 | 字母异位词分组, 前K个高频元素 | 哈希/堆 |
| Day10 | 88, 141 | 合并两个有序数组, 环形链表 | 数组/链表 |
| Day11 | - | MySQL 索引实战 | - |
| Day12 | - | MySQL 事务实战 | - |
| Day13 | - | MySQL MVCC + 锁 | - |
| Day14 | - | 筑基期总结 | - |
| Day15 | 20, 21 | 有效括号, 合并两个有序链表 | 栈/链表 |
| Day16 | 53, 70 | 最大子数组和, 爬楼梯 | DP |
| Day17 | 101, 104 | 对称二叉树, 二叉树最大深度 | 二叉树 |
| Day18 | 136, 206 | 只出现一次的数字, 反转链表 | 位运算/链表 |
| Day19 | 226, 234 | 翻转二叉树, 回文链表 | 二叉树/链表 |
| Day20 | 283, 338 | 移动零, 比特位计数 | 数组/位运算 |
| Day21 | 448, 461 | 找到所有数组中消失的数字, 汉明距离 | 数组/位运算 |
| Day22 | 543, 617 | 二叉树的直径, 合并二叉树 | 二叉树 |
| Day23 | 739, 704 | 每日温度, 二分查找 | 单调栈/二分 |
| Day24 | 35, 278 | 搜索插入位置, 第一个错误的版本 | 二分 |
| Day25 | 98, 102 | 验证二叉搜索树, 二叉树层序遍历 | 二叉树/BFS |
| Day26 | 105, 114 | 从前序与中序构造二叉树, 二叉树展开为链表 | 二叉树 |
| Day27 | 155, 200 | 最小栈, 岛屿数量 | 栈/DFS |
| Day28 | - | 框架期总结 | - |
| Day29 | 207, 210 | 课程表, 课程表 II | 拓扑排序 |
| Day30 | 3, 11 | 无重复字符的最长子串, 盛最多水的容器 | 滑动窗口/双指针 |
| Day31 | 17, 39 | 电话号码的字母组合, 组合总和 | 回溯 |
| Day32 | 46, 78 | 全排列, 子集 | 回溯 |
| Day33 | 79, 131 | 单词搜索, 分割回文串 | 回溯 |
| Day34 | 200, 322 | 岛屿数量, 零钱兑换 | DFS/DP |
| Day35 | 300, 309 | 最长递增子序列, 最佳买卖股票时机含冷冻期 | DP |
| Day36 | 33, 34 | 搜索旋转排序数组, 查找元素的首尾位置 | 二分 |
| Day37 | 4, 23 | 寻找两个正序数组的中位数, 合并K个升序链表 | 二分/堆 |
| Day38 | 42, 84 | 接雨水, 柱状图中最大的矩形 | 单调栈 |
| Day39 | 85, 128 | 最大矩形, 最长连续序列 | 单调栈/并查集 |
| Day40 | 146, 460 | LRU缓存, LFU缓存 | 设计 |
| Day41 | 295, 380 | 数据流的中位数, 常数时间插入删除获取随机元素 | 设计 |
| Day42 | - | 架构期总结 | - |
| Day43 | 94, 144 | 二叉树的中序遍历, 前序遍历 | 二叉树 |
| Day44 | 169, 229 | 多数元素, 求众数 II | 摩尔投票 |
| Day45 | 23, 315 | 合并K个升序链表, 计算右侧小于当前元素的个数 | 堆/树状数组 |
| Day46 | 239, 295 | 滑动窗口最大值, 数据流的中位数 | 单调队列/堆 |
| Day47 | 138, 148 | 复制带随机指针的链表, 排序链表 | 链表 |
| Day48 | 155, 394 | 最小栈, 字符串解码 | 栈 |
| Day49 | 437, 560 | 路径总和 III, 和为K的子数组 | 前缀和/DFS |
| Day50 | 3, 76 | 无重复字符的最长子串, 最小覆盖子串 | 滑动窗口 |
| Day51 | 56, 57 | 合并区间, 插入区间 | 区间 |
| Day52 | 253, 435 | 会议室 II, 无重叠区间 | 贪心/区间 |
| Day53 | 31, 48 | 下一个排列, 旋转图像 | 数组 |
| Day54 | 166, 179 | 分数到小数, 最大数 | 数学/字符串 |
| Day55 | - | 文档编写 | - |
| Day56 | - | 实战期总结 | - |
| Day57 | 5, 22 | 最长回文子串, 括号生成 | 中心扩展/回溯 |
| Day58 | 25, 32 | K个一组翻转链表, 最长有效括号 | 链表/栈 |
| Day59 | 41, 44 | 缺失的第一个正数, 通配符匹配 | 数组/DP |
| Day60 | 54, 59 | 螺旋矩阵, 螺旋矩阵 II | 模拟 |
| Day61 | 62, 64 | 不同路径, 最小路径和 | DP |
| Day62 | 72, 139 | 编辑距离, 单词拆分 | DP |
| Day63 | 152, 198 | 乘积最大子数组, 打家劫舍 | DP |
| Day64 | - | 简历编写 | - |
| Day65 | 213, 221 | 打家劫舍 II, 最大正方形 | DP |
| Day66 | 240, 287 | 搜索二维矩阵 II, 寻找重复数 | 二分/双指针 |
| Day67 | - | 查漏补缺 | - |
| Day68 | 437, 560 | 路径总和 III, 和为K的子数组 | 前缀和 |
| Day69 | - | 最终准备 | - |
| Day70 | - | 毕业典礼 | - |

附录 B：项目模块清单

| 模块 | 功能 | 技术点 |
| --- | --- | --- |
| 用户模块 | 注册/登录/JWT/个人信息 | Spring Security、JWT、Redis |
| 文章模块 | 发布/编辑/删除/分页/搜索 | MyBatis-Plus、ES、RabbitMQ |
| 评论模块 | 一级评论/二级回复/删除 | 树形查询、分页 |
| 点赞模块 | 点赞/取消/计数 | Redis Set、定时同步 |
| 收藏模块 | 收藏/取消/计数 | Redis Set、定时同步 |
| 关注模块 | 关注/取消/Feed流 | Redis ZSet、推拉结合 |
| 通知模块 | 评论/点赞/关注通知 | RabbitMQ、异步 |
| 后台管理 | 文章审核/用户管理/统计 | RBAC、管理员权限 |
| 文件上传 | 头像/封面上传 | 本地/OSS、图片压缩 |

附录 C：面试必备八股清单

- Java 基础：HashMap 源码、ConcurrentHashMap、线程池、volatile、synchronized、JVM 内存模型、GC

- Spring：IOC/AOP 原理、事务传播、循环依赖、自动装配、Spring Boot 启动流程

- MySQL：索引优化、Explain、MVCC、锁机制、binlog/redo log/undo log

- Redis：缓存三大问题、分布式锁、持久化、集群、数据类型底层

- 消息队列：RabbitMQ 消息可靠性、死信队列、延迟队列、消息幂等

- 微服务：服务注册发现、网关、熔断降级、分布式事务、CAP/BASE

- ES：倒排索引、分词、搜索原理

- Docker：镜像/容器/Compose、部署流程

附录 D：Git 提交规范

DayXX: 简短描述

- 详细变更点 1
- 详细变更点 2

示例：

Day15: Spring Boot 自动装配原理学习 + 自定义 Starter

- 手写 my-spring-boot-starter
- 实现 @ConditionalOnProperty 功能开关
- 添加 day15 学习笔记

计划制定：Kimi AI 导师
学员：yifan
版本：v2.0（2026-08-15 修订版）